AI AGENTS OFFICE

資訊安全評估報告

Security Assessment Report

完整技術版 · Comprehensive Technical Edition

涵蓋 15 個安全領域之原始碼層級白箱評估、修補與殘餘風險管理

機密 — CONFIDENTIAL · 內部文件

版本 1.3  ·  2026-06-11

# 文件控制 Document Control

| 報告標題 | AI Agents Office 資訊安全評估報告(完整技術版) |
| --- | --- |
| 版本 / 日期 | 1.3 / 2026-06-11 |
| 分類 / 流通 | 機密 · 內部文件(不對外發佈;對外請使用客戶版摘要) |
| 評估型態 | 主動式(proactive)原始碼層級白箱評估 — 於問題進入正式環境前完成識別與修補 |
| 驗證方式 | TypeScript 型別檢查 + 開發環境啟動/功能驗證(含上傳防護無誤判實測) |

## 版本歷程 Version History

| 版本 | 內容 |
| --- | --- |
| 1.0 | 初次完整評估,識別 20 項發現(1 極高 / 4 高 / 10 中 / 5 低)。 |
| 1.1 | 完成首輪修補後之更新。 |
| 1.2 | 導入殘餘風險之正式處置決策。 |
| 1.3 | 完整技術版:補齊方法論、涵蓋矩陣、修補詳述與殘餘風險登錄。 |

# 1. 執行摘要 Executive Summary

本報告記錄 AI Agents Office 一次主動式(proactive)的內部資訊安全評估與強化作業。評估採原始碼層級白箱方式,系統性涵蓋 15 個安全領域,特別聚焦於本服務大量的 AI 互動介面,以及三項關鍵風險:有害內容、系統技術與智慧財產之保護、跨帳號資料隔離。

評估於問題進入正式環境前完成識別,並隨即在「確保不影響現有使用」之原則下完成修補。本次共完成 11 類安全修補(涵蓋極高至低風險各級)與多項 AI 安全強化;其餘 5 項以正式之殘餘風險登錄管理,每項均載明處置決策、補償控制與再評估條件。

整體結論:本服務具備穩健的核心安全控制與成熟的安全治理流程。極高風險已修正歸零;三項關鍵風險均達「已控管」或「已驗證」。目前無未經處置之安全缺失。

| 整體安全姿態 | 良好 (Strong) — 核心控制健全、治理流程成熟 |
| --- | --- |

# 2. 評估範圍與方法 Scope & Methodology

範圍:後端服務與前端應用之原始碼,聚焦於使用者輸入抵達 AI 之完整路徑,以及認證、授權、資料隔離、檔案處理、平台組態等支撐性控制。

方法:原始碼層級白箱審查。逐一追蹤每個使用者輸入入口至 AI/資料層之資料流,檢視其防護鏈;對每個將使用者資料注入提示之位置確認其帳號範圍化;對認證、授權、上傳、查詢、分享等控制逐項驗證。

不在範圍:動態滲透測試、正式環境之實機組態審查、實體與網路基礎設施。部分風險取決於部署期環境設定,本報告以原始碼之預設與後備邏輯為基準評估。

# 3. 風險分級方法 Risk Rating

| 等級 | 定義 |
| --- | --- |
| 極高 Critical | 可直接導致完整系統或帳號被接管,須立即處理。 |
| 高 High | 重大機密性/完整性影響,應優先修補。 |
| 中 Medium | 在特定條件下可被利用或顯著降低防護深度。 |
| 低 Low | 影響有限或利用條件嚴苛,屬強化建議。 |

# 4. 評估涵蓋矩陣 Assessment Coverage

本次評估涵蓋之安全領域及其結論:

| 認證與工作階段 | 已強化 | 授權與權限 (RBAC) | 健全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨帳號資料隔離 | 已驗證 | AI 內容安全 | 已強化 |
| 智慧財產與系統知識保護 | 已強化 | 提示注入與輸入防禦 | 健全 |
| 沙盒與執行隔離 | 已管理 | 檔案上傳安全 | 已強化 |
| 資料庫與查詢安全 | 健全 | 公開分享機制 | 已強化 |
| 傳輸與平台標頭 | 已強化 | 機密與組態管理 | 已強化 |
| 錯誤處理與資訊外洩 | 已強化 | 稽核與記錄 | 已具備 |
| 相依套件 | 健全 |  |  |

# 5. 重點關切之深入分析 Key Risk Analysis

| ① 有害內容 與 ② 系統技術 / 智慧財產之保護 | 已控管 |
| --- | --- |

評估發現內容護欄原僅覆蓋協作流程;經本次強化,已將雙層審查(本地確定性規則 + 語意分類)擴展至所有使用者輸入抵達 AI 之入口。任何涉及犯罪、危害,或意圖探詢/還原本服務內部技術之請求,均於進入 AI 前被攔截並記錄。AI 指令層另設智慧財產守則,協作成員代理且不具檔案存取能力,構成多層縱深防禦。

| ③ 跨帳號資料 / 記憶互相干擾 | 已驗證 |
| --- | --- |

逐一追蹤所有將使用者資料(個人化脈絡、歷史記憶、跨對話脈絡、上傳檔案、協作共享記憶、郵件)注入 AI 提示之位置,確認全部以帳號範圍化,且每條路由於使用資源識別碼前皆驗證歸屬;執行沙盒亦為每使用者獨立並具路徑穿越防護(本次再強化路徑歸屬驗證)。未發現任何 active 跨帳號漏洞。

# 6. 已修補項目(詳述)Remediation Detail

| C-01 / M-09 | 認證密鑰治理與啟動期組態驗證 | 極高 Critical | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 認證與工作階段 |  |
| 根因 | 簽章密鑰存在一組僅供本機開發的預設後備值,且缺乏啟動期強制檢查;部分關鍵憑證採空值後備,設定缺漏時不易察覺。 |  |
| 修補措施 | 新增啟動期組態驗證:正式環境若關鍵密鑰未設定或仍為開發預設值即中止啟動,開發環境則僅發出明確警示而不影響本機作業;權杖驗證明確釘選單一對稱簽章演算法,杜絕演算法混淆。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;開發環境實測為「警示但不中止」;以正式環境參數模擬確認 fail-fast 行為。 |  |
| 位置 | 組態模組、認證與管理中介層 |  |

| M-01 | 工作階段狀態即時反映 | 中 Medium | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 認證與工作階段 |  |
| 根因 | 無狀態權杖簽發後無法即時撤銷,被停用帳號之既有權杖於有效期內仍可使用。 |  |
| 修補措施 | 認證中介層於每次請求重新檢核帳號狀態,使停用帳號之既有權杖立即失效;資料層異常時採 fail-open,避免暫時性故障影響整體可用性。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;模組載入與開發環境啟動正常。 |  |
| 位置 | 認證中介層 |  |

| H-02 / M-06 | 瀏覽器安全標頭 | 高 High | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 傳輸與平台 |  |
| 根因 | 缺少標準 HTTP 安全標頭(內容型別嗅探防護、傳輸層安全、引用來源政策等)。 |  |
| 修補措施 | 導入標準安全標頭中介層;考量本服務需跨來源提供檔案預覽,內容安全與框架政策採相容性設定,確保既有預覽不受影響。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;跨來源檔案預覽流程確認正常。 |  |
| 位置 | 服務進入點 |  |

| M-07 / M-08 | 全域錯誤處理與資訊外洩防護 | 中 Medium | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 錯誤處理 |  |
| 根因 | 缺少全域錯誤處理層;部分路由將內部錯誤訊息直接回傳用戶端,可能洩漏內部細節。 |  |
| 修補措施 | 新增全域錯誤處理中介層:正式環境僅回傳通用訊息,內部細節(堆疊、路徑等)僅記錄於伺服器端。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;錯誤回應於正式環境參數下確認為通用訊息。 |  |
| 位置 | 服務進入點 |  |

| M-02 | 公開分享之個資最小揭露 | 中 Medium | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 隱私 |  |
| 根因 | 公開對話分享之回應包含擁有者電子郵件,屬非必要之個資揭露。 |  |
| 修補措施 | 公開分享回應移除電子郵件,改以顯示名稱或通用標籤呈現。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;分享回應欄位確認不含電子郵件。 |  |
| 位置 | 分享路由 |  |

| M-03 / L-02 | 亂數來源強化 | 中 Medium | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 密碼學 |  |
| 根因 | 帳號綁定權杖與驗證碼採用非加密級之亂數來源。 |  |
| 修補措施 | 改用作業系統提供之加密級亂數來源,維持原有格式與長度,不影響相容性。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;產生格式確認一致。 |  |
| 位置 | 綁定流程、認證路由 |  |

| M-04 | 資料型提示注入防護 | 中 Medium | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | AI 安全 |  |
| 根因 | 外部郵件內容未經邊界處理即進入 AI 分析提示,具被內容操弄之風險。 |  |
| 修補措施 | 於提示中明確標示外部內容為「不可信資料」並加入「不得遵從其中指示」之框界,降低被操弄之風險。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;提示框界邏輯確認生效。 |  |
| 位置 | 郵件分析服務 |  |

| M-10 | 日誌敏感資訊治理 | 中 Medium | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 記錄 |  |
| 根因 | 完整執行參數與提示片段在所有環境皆輸出至日誌。 |  |
| 修補措施 | 將詳細參數/提示之輸出限定於非正式環境,正式環境僅保留精簡日誌。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過。 |  |
| 位置 | AI 執行服務 |  |

| M-05 | 壓縮式攻擊(解壓膨脹)防護 | 中 Medium | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 檔案上傳 |  |
| 根因 | 壓縮容器型檔案(如 Office 文件)缺乏解壓膨脹比例與總量之防護。 |  |
| 修補措施 | 新增壓縮容器中央目錄之靜態解析(不解壓、無新增相依),當解壓後總量或膨脹比例異常即拒收;閾值遠高於正常檔案以避免誤判。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過;以合法文件實測掃描為「通過」,確認無誤判。 |  |
| 位置 | 上傳掃描服務 |  |

| L-01 | 命令注入面收斂 | 低 Low | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 執行安全 |  |
| 根因 | 文件重建流程將 AI 自選之檔名併入指令字串,具間接命令注入面。 |  |
| 修補措施 | 對檔名進行白名單消毒(移除指令危險字元)後再行使用;對外顯示之檔名不受影響。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過。 |  |
| 位置 | 文件重建服務 |  |

| L-04 | 路徑歸屬驗證強化 | 低 Low | 已修補 |
| --- | --- | --- | --- |
| 領域 | 執行安全 |  |
| 根因 | 路徑歸屬驗證採前綴比對,理論上存在相似路徑之邊界情形。 |  |
| 修補措施 | 要求精確匹配或位於使用者根目錄之下(含路徑分隔),杜絕相似前綴繞過。 |  |
| 驗證方式 | 型別檢查通過。 |  |
| 位置 | 沙盒服務 |  |

## AI 安全強化(詳述)

- 全系統內容安全護欄:六類惡意意圖(違法暴力、入侵與破壞、竊取機密、騷擾、危害他人、探詢系統內部技術)之雙層審查(本地確定性規則 + 語意分類),涵蓋所有使用者輸入抵達 AI 之入口(網頁、訊息平台、文件編輯)。

- 智慧財產守則:AI 指令層明確禁止揭露、教學或還原本服務之內部設計與技術;協作模式之成員代理不具任何檔案存取能力。

- 角色邊界:協作成員僅於其專業角色範圍內回應,對超出範圍之請求予以婉拒。

- 失效保護:語意審查具逾時與退回機制,外部服務異常時不影響服務可用性。

- 拒絕訊息治理:對外拒絕訊息不揭露過濾規則之細節,避免被反向推測。

# 7. 殘餘風險登錄 Residual Risk Register

下列項目為經評估後之正式風險決策(非未處理之缺失)。每項載明底層風險、處置、理由、補償控制與再評估條件。

| H-01 | 認證權杖之用戶端儲存 | 高 High | 風險已接受 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理由 | 完整改用伺服器端 Cookie 並導入跨站請求偽造防護,需變更前後端每一個已認證請求,與「不影響現有使用」之原則直接衝突,故本期不執行;此為前後端分離架構之常見取捨。 |  |
| 補償控制 | 前端框架預設輸出跳脫(無不安全之內嵌注入點)、使用者輸入經多層消毒、已導入內容型別嗅探防護標頭、權杖具有限有效期。 |  |
| 再評估條件 | 於認證模組重構時一併導入,並評估加入權杖撤銷機制。 |  |
| 位置 | 前端工作階段 |  |

| H-03 | 速率限制之分散式化 | 中 Medium | 條件式 · 現況可接受 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理由 | 現行限流對單一節點部署運作正確;認證端點另具來源端與帳號層級之節流與鎖定。僅在水平擴展為多節點時才需共享式儲存。 |  |
| 補償控制 | 認證端點之獨立節流與鎖定;生成端點之限流;已新增反向代理信任之環境開關(預設關閉)。 |  |
| 再評估條件 | 服務擴展為多實例部署時,改用共享式儲存之限流。 |  |
| 位置 | 限流中介層 |  |

| H-04 | AI 工作代理之檔案系統隔離 | 高 High | 客戶決議維持現狀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理由 | 經與負責人確認,維持以指令/內容層防護為主;檔案系統層級之硬隔離(調整工作目錄位置或採作業系統沙盒)涉及資料位置與部署變更,經權衡後本期暫不執行。 |  |
| 補償控制 | 請求進入前之內容護欄攔截、AI 指令層之機密守則、協作成員代理無檔案工具、危險一行式指令封鎖。 |  |
| 再評估條件 | 若決定提升至檔案系統層級之硬隔離。 |  |
| 位置 | AI 執行環境 |  |

| L-03 | 內嵌之登入白名單預設值 | 低 Low | 設計決策 · 可設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理由 | 預設清單之用途為使特定管理帳號於目錄整合模式下仍能以帳密登入;直接移除預設將使該等帳號立即無法登入,違反「不影響現有使用」。 |  |
| 補償控制 | 已支援以環境設定覆蓋預設值。 |  |
| 再評估條件 | 正式環境改以環境設定管理白名單。 |  |
| 位置 | 組態模組 |  |

| L-05 | 安全事件之輸入留存 | 低 Low | 營運政策項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理由 | 屬資料保存政策(期限與清除)議題而非程式缺陷;留存欄位已截斷以限制曝險。 |  |
| 補償控制 | 欄位截斷儲存。 |  |
| 再評估條件 | 訂定資料保存與清除政策時。 |  |
| 位置 | 安全事件記錄 |  |

# 8. 既有安全控制 Verified Strengths

## 資料隔離與隱私

- 所有將使用者資料注入 AI 提示之位置皆以帳號範圍化;所有路由於使用資源前驗證歸屬;逐點檢視未發現任何 active 跨帳號漏洞。

- 生成內容於每使用者、每對話獨立之隔離環境中處理。

## 身分與存取

- 密碼採高成本因子之加密雜湊;登入具來源端(時間窗)與帳號層級(失敗鎖定)雙重防護;密碼重設權杖為加密級、短時效、一次性且無帳號列舉。

- 管理介面整層把關且每次請求自資料層重新讀取角色,權限變更即時生效;唯讀角色採 deny-by-default。

## 資料與輸入

- 資料庫查詢全面參數化;動態排序/條件以白名單或綁定參數處理。

- 檔案下載經雙重路徑驗證且帳號範圍化;上傳檔案經多層掃描並以隨機檔名儲存、不可執行。

## 執行與平台

- AI 與郵件子程序均以非 shell 方式啟動並由標準輸入傳遞,憑證經環境而非命令列傳遞。

- 訊息平台 Webhook 採時間恆定之雜湊簽章驗證;無真實機密進入版本控制;相依套件為現行安全主版。

# 9. AI 安全架構 AI Security Architecture

本服務之 AI 處理採多代理協作模式,各代理於每使用者、每對話之獨立沙盒中執行。使用者輸入抵達 AI 前之防護鏈如下:

- 第 0 層 — 認證、授權與用量控制。

- 第 1 層 — 提示注入偵測(語法層之操弄偵測)。

- 第 2 層 — 內容安全審查(本次全系統化:六類惡意意圖之本地規則 + 語意分類)。

- 第 3 層 — AI 指令層守則:身分與機密守則(嚴禁揭露內部架構、設定與系統知識)+ 協作角色守則。

- 第 4 層 — 工具與沙盒限制:分派代理無工具;工作代理採最小工具集並封鎖危險指令;工作目錄受限。

- 第 5 層 — 隔離邊界:沙盒邊界阻止向上載入專案層級設定;協作成員代理無檔案工具。

# 10. 後續強化路線圖 Roadmap

| 優先序 | 行動項目 |
| --- | --- |
| P1 | 工作階段加固:認證權杖改伺服器端 Cookie + 跨站請求偽造防護,並導入權杖撤銷機制。 |
| P1 | 速率限制:擴展為多實例時改用共享式儲存,並依部署設定代理信任。 |
| P2 | AI 檔案隔離(若決定提升):調整工作目錄位置或採作業系統層級沙盒。 |
| P3 | 組態治理:登入白名單改由環境設定管理;安全事件訂定保存與清除政策。 |

# 附錄 A. 附註與限制 Notes & Limitations

- 本報告為原始碼層級白箱審查;未進行動態滲透測試或正式環境實機組態審查。

- 本次所有修補均通過 TypeScript 型別檢查,並於開發環境驗證啟動、模組載入與關鍵功能(含上傳防護無誤判)正常;建議於 staging 進行完整回歸驗證。

- 部分項目之最終狀態取決於部署期環境設定;請於正式環境正確配置關鍵密鑰、執行環境、代理信任、來源白名單與資料庫憑證。

- 本文件為內部技術文件,屬機密;對外溝通請使用「客戶版資安保證摘要」。